АДМИНИСТРАЦИЯ РУДЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.12.2025		                                                                       № 38-р

с. Рудь

Об изменении существенных условий муниципального

контракта №07/2025 от 07 июля 2025 года на выполнение работ по объекту: "Газопровод высокого давления хутора       Хорин от существующего подводящего газопровода высокого давления Дн-225 мм на пересечении автомобильной дороги   Попутная - Рудь и ул. Южной хутора Хорин до ШРП № 1 и    распределительного газопровода низкого давления по улице Южной до ж/д № 4" по соглашению сторон

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013             № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  постановления администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района  от 01.07.2022 №43 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 ст. 112 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1.В связи с необходимостью проведения дополнительных работ по расчистке трассы газопровода от кустарника на этапе производства работ, внести изменения в существенные условия муниципального контракта №07/2025 от 07 июля 2025 года на выполнение работ по объекту: "Газопровод высокого давления хутора Хорин от существующего подводящего газопровода высокого давления Дн-225 мм на пересечении автомобильной дороги Попутная - Рудь и ул. Южной хутора Хорин до ШРП № 1 и распределительного газопровода низкого давления по улице Южной до ж/д № 4", заключенному между администрацией Рудьевского сельского поселения Отрадненского района и обществом с ограниченной ответственностью «Отрадненское пожарное общество», изменив срок выполнения работ до 30 декабря 2025 года.

- Общему отделу администрации Рудьевского сельского поселения Отрадненского района (Степаненко Е.Е.) опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания

Глава Рудьевского сельского поселения

Отрадненского района                                                                         С.С.Радионова